Перечень инвестиционных проектов, реализуемых

на территории муниципального образования город Тында Амурской области на 01.01.2025 г.

| № п/п | Наименование проекта/инициатор, контакты. Место реализации | Стоимость проекта план/факт, млн. рублей | Требуемые инвестиции, млн. руб. | Потребность в привлечении инвесторов (кредитование, лизинг, инвестор, гранты и т.д.) | Мощность/имеющаяся документация | Общая информация о проекте, текущий статус, сроки реализации, информация о месторождении прилагается в виде активной ссылки, инвестиционное предложение прилагается в виде активной ссылки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Реализуемые инвестиционные проекты |  |  |  |  |  |  |
| Средние и малые инвестиционные проекты |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Реконструкция ремонтного локомотивного депо Тында-Северная. I этап. Амурская обл., г. Тында, ул. Привокзальная, 1 | 2 455,4 | Нет данных | Собственные средства | Площадь здания 6 070,55 кв. м./ Имеющаяся документация: проектно-сметная документация | Возведен цех ремонтного локомотивного депо, построены подъездные пути, ведется техническое оснащение. Срок ввода в эксплуатацию декабрь 2025 года. |
| 1.2. | Строительство спортивного зала/ ИП Бацкалевич Н.Н. | 50,0 | 20,0 | Собственные средства | Общая площадь здания 2016 кв.м. 38 посещений в смену / Проектная документация | Возведено здание. Ведутся отделочные работы. Благоустройство прилегающей территории. Срок реализации проекта: 2023 -2028 гг. |
| 1.3. | Реконструкция здания под гостиничный комплекс/ ООО ТК «Тында-Транс-Логистика» | 40,0 | 30,0 | Собственные и заемные средства | Оказание услуг временного проживания, общественного питания /Инвестиционная программа | Ведутся отделочные работы гостиничных номеров на 3 этаже. Срок реализации проекта: 2024 -2026 гг. |