«УТВЕРЖДАЮ»

Глава Ивановского округа

_________ В.В. Ольшевская

«01» июля 2026 г.

Перечень

Инвестиционных проектов и предложений, реализуемых и планируемых к реализации на территории Ивановского муниципального округа на 01.07.2026г.

| № п/п | Наименование проекта/инициатор проекта | Стоимость проекта/требуемые инвестиции, млн.руб. | Форма привлечения инвестиций | Цель проекта, мощность/имеющаяся документация | Степень готовности проекта, обеспеченность сырьем, землей, ресурсами, сроки реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Реализуемые инвестиционные проекты |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство животноводческого комплекса молочного направления на 1200 коров (III очередь), /АО «Луч», с. Ивановка | 1500/1500 | Кредитные средства и собственные средства | Увеличение объема производства молочной продукции / 1200 голов | Проект приостановлен из-за отсутствия денежных средств |
| 2 | Строительство убойного пункта с цехом переработки и производства полуфабрикатов из мяса птицы с. Среднебелая / ИП ГКФХ Ядыкин Д.С. | 60,0/26,0 | Собственные и кредитные средства, средства гранта | Удовлетворение спроса потребителей качественной продукцией / 1000 голов/смена | Ведется монтаж оборудования/ 2026 г. |
| 3 | Реконструкция 3-х птичников по содержанию молодняка и взрослого поголовья птиц, с. Среднебелая | 45,0/45,0 | Собственные средства, кредитные средства | Увеличить поголовье птицы на 18 тыс. голов | Ведётся реконструкция птичников /2026 г. |
| 4 | Строительство коровника молочного направления на 100 голов с. Дмитриевка/ Мащенко О.Ю. | 17,1/5,1 | Собственные средства, грант | Увеличение объёмов производства молока, 100 голов | Ведётся строительство /2026 год |
| 5 | Строительство склада для хранения с/х продукции с. Среднебелое / ИП ГКФХ Сердюков А.Н | 23,0/0 | Собственные средства | Эффективное хранения сельскохозяйственной продукции | Ведется строительство / 2026 год |
| 6 | Строительство завода по переработки сои ООО МЭЗ «Восток», с. Большеозерка | 100,0/0 | Собственные средства | Мощность | Ведется строительство / 2026 год |
| 7 | Индивидуальная жилая застройка/ АО «Луч», с. Ивановка, ул. Партизанская, (129/1, 129/2) | 14,0/0 | Собственные средства | Обеспечение работников жильем,300 кв.м. | Ведется строительство / 2026 год |
| 8 | Строительство ИЖС в кадастровом квартале 28:14:011509 с. Ивановка | 191,6/0 | Инвестор (АО «Луч») | Улучшение жилищных условий, 5600 кв.м. | Строительство ведётся, степень готовности — 50% / 2026 год |
|  |  | - | Инвестор («СЗ КРЖС») |  | Земельные участки получены, ведется строительство, возведены коробки 14 -ти домов /2026-2027 гг. |
| 9 | Строительство автоматической робот — мойки для автомобильного транспорта с. Березовка /ИП Дизенко Р.А. | 5,0/1,0 | Собственные средства | Реализация спектра доступных и качественных услуг по уходу за автомобилями, 6-10 машин в час (на два поста) | Основные помещения построены. В настоящее время проект находится в фазе технического оснащения /2026 год |
| 10 | Строительство многофункционального ж/д терминального комплекса «Сухой порт с. Березовка»/ ООО «Октет-Сервис» 2 этап | 48000,0/0 | Инвестор | Оказание услуг по перевалке контейнеризированных грузов между ж/д и автомобильным транспортом для обслуживания грузопотока между Россией и Китаем через г. Благовещенск, 1372 тыс.тонн | Первый этап строительно-монтажных работ полностью завершён. Произведён запуск комплекса, начат второй этап проекта/ 2026-2027 гг. |
| 11 | Комплексное благоустройство центральной площади «Парк трех поколений» с. Ивановка | 105,1/0 | Федеральный, областной, местный бюджеты | Улучшение благоустройства общественных территорий | Ведутся строительные работы /2025-2026 гг. |
| 12 | Строительство ресторанно — гостиничного комплекса «Чирок», вблизи с. Ивановка/ АО«Гидроэлектромонтаж» | 70,0/0 | Собственные средства | Подготовка пилотов малой авиации | Ведутся строительные работы/ 2026 -2027 гг. |
| 13 | Реконструкция базы отдыха «Зеленый бор», с. Ивановка/ ИП Дарбинян П.М. | 250,0/0 | Собственные средства | Расширение возможностей для развития туризма | Ведутся строительные работы/ 2026-2029 гг. |
| 14 | Строительство кафе с. Ивановка/ ИП Муротов А.С. | 20,0/0 | Собственные средства | Предоставлении качественных услуг общественного питания, 1264 кв.м. | Ведутся строительные работы/ 2026 год |
| 15 | Строительство здания билетных касс (автовокзал) с. Ивановка | 13,9/0 | Местный бюджет | Обеспечение удобного обслуживания пассажиров и повышения качества предоставляемых транспортных услуг, 30 чел. | Разработана проектно-сметная документация /2027 год |
| 16 | Капитальный ремонт внутридомовых инженерных сетей МКД с. Среднебелая ул. Лазо д77 | 15,4/0 | Местный бюджет | Улучшение качества предоставляемых услуг | Производство работ (исполнение контракта)/ 01.12.2026 год |
| 17 | Капитальный ремонт бани в с. Ивановка | 42,5/0 | Областной, местный бюджеты | Улучшение качества предоставляемых услуг | Ведутся ремонтные работы / апрель 2027 годы |
| 18 | Переработка и фасовка мёда, с. Среднебелое, ООО «Амурский Архипелаг», Антонов И.А. | 2,8/0 | Собственные средства | Создание предприятия по переработке и фасовке мёда, ориентированного на межрегиональные продажи и выход на международные рынки (экспорт) | Ведутся ремонтные работы в арендованном помещении. Завершение ремонтных работ запланировано на ноябрь 2026 г. |
| 2. Планируемые к реализации инвестиционные проекты |  |  |  |  |  |
| 1 | Индивидуальная жилая застройка/ ООО «Имени Негруна» с. Новоалексеевка | 18,0/0 | Собственные средства | Обеспечение работников жильем, 288 кв.м. | Выделены земельные участки под строительство 3-х домов/ 2027 год |
| 2 | Реконструкция МАО ДО «Детской школы искусств Ивановского муниципального округа» с. Ивановка | 109,0/0 | Областной, местный бюджеты | Улучшение качество предоставляемых услуг в сфере дополнительного образования. Увеличение площади на 230 кв.м. | Готовится заявка через государственную программу «Комплексное развитие сельских территорий» / 2027-2028 гг. |
| 3 | Капитальный ремонт ДК с. Ерковцы | 92,0/0 | Областной, местный бюджеты | Улучшения условий для культурного досуга населения | Проектно-сметная документация разработана и имеет положительное заключение экспертизы / 2028-2029 гг. |
| 4 | Капитальный ремонт начальной школы с. Ивановка | 50,9/0 | Федеральный, областной, местный бюджеты | Улучшения условий обучения, повышения комфорта и безопасности учащихся | Готовится заявка через государственную программу «Комплексное развитие сельских территорий» / 2027-2028 гг. |
| 5 | Капитальный ремонт бани с. Березовка | 11,9/0 | Областной, местный бюджеты | Улучшение качество предоставляемых услуг | 2027 |
| 6 | Капитальный ремонт бани с. Среднебелая | 47,1/0 | Областной, местный бюджеты | Улучшение качество предоставляемых услуг | 2028 |