Утверждено

постановлением главы округа

от 03.08.2022 № 634

Порядок

проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств бюджета Бурейского муниципального округа, направляемых на капитальные вложения

- 1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определяет механизм проведения проверки инвестиционного проекта, предусматривающего строительство, реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения объекта капитального строительства, приобретение объекта недвижимого имущества и (или) вложение иных инвестиций в основной капитал, финансовое обеспечение которого полностью или частично осуществляется за счет средств бюджета Бурейского муниципального округа, на предмет эффективности использования средств бюджета Бурейского муниципального округа, направляемых на капитальные вложения (далее - проверка инвестиционного проекта, инвестиционный проект).

1.2. В настоящем Порядке используются понятия и термины, применяемые в Положении Бурейского муниципального округа от 22.04.2022 № 12 «Об инвестиционной деятельности в Бурейском муниципальном округе», а также следующие основные понятия:

линейные объекты - линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения;

объекты производственного назначения - здания, строения, сооружения производственного назначения, за исключением линейных объектов;

объекты непроизводственного назначения - здания, строения, сооружения жилищного фонда, социально-культурного и коммунально-бытового назначения, а также другие подобные объекты капитального строительства непроизводственного назначения;

реестр инвестиционных проектов - реестр инвестиционных проектов, получивших положительное заключение комиссии по вопросам финансовой и инвестиционной политики, состав и положение которой утверждены постановлением главы Бурейского муниципального округа от 11.07.2022     № 588 «О комиссии по вопросам финансовой и инвестиционной политики» (далее - Комиссия), об эффективности использования средств бюджета Бурейского муниципального округа, направляемых на капитальные вложения.

1.3. Оценка инвестиционного проекта проводится для принятия решения о предоставлении средств бюджета Бурейского муниципального округа на реализацию инвестиционного проекта в следующих случаях:

1) при осуществлении бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности Бурейского муниципального округа и (или) на приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность Бурейского муниципального округа;

2) при предоставлении муниципальным бюджетным и автономным учреждениям Бурейского муниципального округа, муниципальным унитарным предприятиям Бурейского муниципального округа бюджетных ассигнований из бюджета округа в виде субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности Бурейского муниципального округа и (или) на приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность Бурейского муниципального округа;

3) при предоставлении бюджетных инвестиций из бюджета округа юридическим лицам, не являющимся муниципальными учреждениями или муниципальными унитарными предприятиями, в объекты капитального строительства и (или) на приобретение объектов недвижимого имущества.

1.4. Проверка инвестиционного проекта проводится в отношении объектов производственного и непроизводственного назначения.

В отношении линейных объектов проверка инвестиционного проекта не проводится.

- 2. Перечень документов, представляемых

- для проверки инвестиционного проекта

2.1. В качестве исходных данных для оценки инвестиционного проекта структурным подразделением администрации Бурейского муниципального округа подготавливается следующий пакет документов:

1) инвестиционный проект, оформленный в соответствии с приложением № 1 к настоящему Порядку;

2) пояснительная записка, содержащая краткое обоснование целесообразности реализации инвестиционного проекта, делается ссылка в рамках какой муниципальной программы реализуется инвестиционный проект, предоставляется выписка из Положения о бюджете округа.

В пояснительную записку включается обоснование выбранного способа осуществления капитальных вложений (невозможность строительства, аренды, использования имеющегося объекта недвижимого имущества муниципальной собственности).

3) информация о земельном участке по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку (не представляется в случае приобретения в муниципальную собственность жилого помещения и использования его в дальнейшем в качестве специализированного жилого фонда или жилого фонда коммерческого использования);

4) копии действующих технических условий от ресурсоснабжающих организаций о возможности подключения к требуемым в рамках инвестиционного проекта сетям инженерно-технического обеспечения (представляются в случае, если реализация инвестиционного проекта предполагает увеличение обеспеченности населения услугами/местами/мощностями и (или) увеличение общей площади объекта);

5) заключение МКУ Комитет по управлению муниципальным имуществом Бурейского муниципального округа о возможности использования земельного участка в рамках реализации инвестиционного проекта по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку (не представляется в случае приобретения в муниципальную собственность жилого помещения и использования его в дальнейшем в качестве специализированного жилого фонда или жилого фонда коммерческого использования);

6) заключение структурного подразделения администрации Бурейского муниципального округа, осуществляющего исполнительно-распорядительную деятельность в соответствующей сфере реализации инвестиционного проекта (далее - уполномоченный орган), об обеспеченности населения услугами/местами/мощностями по форме согласно приложению № 4 к настоящему Порядку.

Пакет документов направляется в Управление экономики, инвестиций и предпринимательства администрации Бурейского муниципального округа (далее - Управление экономики) для проведения проверки инвестиционного проекта.

2.2. Подготовка заключения, указанного в подпункте 5 пункта 2.1 настоящего Порядка, осуществляется МКУ Комитет по управлению муниципальным имуществом Бурейского муниципального округа в течение 10 рабочих дней со дня поступления соответствующего обращения с приложением документов, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 2.1 настоящего Порядка.

2.3. Основаниями для отказа в проведении проверки инвестиционного проекта являются:

1) несоответствие представленных документов требованиям, определенным пунктом 2.1 настоящего Порядка, или непредставление (представление не в полном объеме) указанных документов;

2) наличие отрицательного заключения МКУ Комитет по управлению муниципальным имуществом Бурейского муниципального округа о возможности использования земельного участка в рамках реализации инвестиционного проекта и (или) заключения уполномоченного органа об обеспеченности населения услугами/местами/мощностями.

2.4. При наличии одного из оснований, указанных в пункте 2.3 настоящего Порядка, Управление экономики в течение 7 рабочих дней со дня получения соответствующего пакета документов принимает решение об отказе в проведении проверки инвестиционного проекта и направляет разработчику инвестиционного проекта письменное уведомление о принятом решении, содержащее информацию об основаниях для отказа.

- 3. Порядок и критерии оценки инвестиционных проектов

3.1. Управление экономики в течение 30 рабочих дней со дня получения документов проводит проверку инвестиционного проекта согласно критериям эффективности инвестиционного проекта с учетом коэффициентов их значимости.

3.2. Оценка инвестиционных проектов осуществляется по балльной шкале. Максимальная оценка по критериям принимается равной 100 баллам.

3.3. Оценка инвестиционного проекта рассчитывается по следующей формуле:

Оип = (Кэ1 x Кз) + ... + (Кэ9 x Кз), где:

Оип - оценка инвестиционного проекта (в баллах);

Кэ - соответствующее инвестиционному проекту значение критерия эффективности;

Кз - коэффициент значимости критерия эффективности.

3.5. Значение критериев эффективности инвестиционных проектов определяется с помощью таблицы 1.

- Таблица 1

Критерии эффективности инвестиционных проектов (Кэ)

| Номер Кэ | Наименование критерия, его оценочные характеристики | Значение критерия |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Критерий охвата результатами проекта |  |
|  | Результатами реализации инвестиционного проекта будет пользоваться население Бурейского муниципального округа | 10 |
|  | Результатами реализации инвестиционного проекта будет пользоваться население нескольких населенных пунктов Бурейского муниципального округа | 6 |
|  | Результатами реализации инвестиционного проекта будет пользоваться население одного населенного пункта Бурейского муниципального округа | 4 |
|  | Критерий влияния на объем услуг |  |
|  | В результате реализации инвестиционного проекта населению округа будет предоставлена возможность пользоваться ранее не предоставляемой социальной услугой | 10 |
|  | В результате реализации инвестиционного проекта планируется увеличение (до нормативного уровня) объема предоставляемой социальной услуги для населения округа | 6 |
|  | В результате реализации инвестиционного проекта планируется сохранение объема предоставляемой социальной услуги для населения округа | 4 |
|  | Критерий обеспеченности услугами |  |
|  | Уровень обеспеченности муниципального образования услугами до реализации инвестиционного проекта составлял менее 50 процентов от нормативного показателя округа | 10 |
|  | Уровень обеспеченности муниципального образования услугами до реализации инвестиционного проекта составлял от 50 до 75 процентов включительно от нормативного показателя округа | 7,5 |
|  | Уровень обеспеченности муниципального образования услугами до реализации инвестиционного проекта составлял свыше 75 до 100 процентов включительно от нормативного показателя округа | 5 |
|  | Уровень обеспеченности муниципального образования услугами до реализации инвестиционного проекта составлял свыше 100 процентов от нормативного показателя округа <1> | 0 |
|  | Критерий степени подготовки инвестиционного проекта |  |
| - В случае осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства |  |  |
|  | Наличие утвержденной проектной документации и положительного заключения государственной экспертизы проектной документации (в случаях, установленных законодательством) | 10 |
|  | Наличие разработанной проектной документации | 7 |
|  | Наличие контракта на разработку проектной документации | 5 |
|  | Отсутствие разработанной и утвержденной проектной документации, контракта на ее разработку | 0 |
| - В случае осуществления капитальных вложений на приобретение объектов недвижимого имущества |  |  |
|  | Наличие обоснования выбранного способа осуществления капитальных вложений (невозможность строительства, аренды, использования имеющегося объекта недвижимого имущества муниципальной собственности) | 10 |
|  | Отсутствие обоснования выбранного способа осуществления капитальных вложений (невозможность строительства, аренды, использования имеющегося объекта недвижимого имущества муниципальной собственности) <1> | 0 |
|  | Критерий достижения планируемых результатов |  |
|  | Достижение планируемого результата от реализации проекта предусматривается в следующем финансовом году | 10 |
|  | Достижение планируемого результата от реализации проекта предусматривается в среднесрочной перспективе (через 2 - 5 лет) от начала реализации проекта | 8 |
|  | Достижение планируемого результата от реализации проекта предусматривается в долгосрочной перспективе (через 5 и более лет) от начала реализации проекта | 6 |
|  | Критерий обеспеченности планируемого проекта инженерной и транспортной инфраструктурой |  |
|  | На площадке, отводимой под предполагаемое строительство, уже имеются все виды инженерной и транспортной инфраструктуры, либо для предполагаемого объекта капитального строительства в силу его функционального назначения инженерная и транспортная инфраструктура не требуется | 10 |
|  | Уровень обеспеченности планируемого объекта капитального строительства инженерной и транспортной инфраструктурой менее 100 процентов, но не менее 75 процентов от требуемого объема, и инвестиционным проектом предусмотрены затраты на обеспечение планируемого объекта капитального строительства инженерной и транспортной инфраструктурой в необходимых объемах | 8 |
|  | Уровень обеспеченности планируемого объекта капитального строительства инженерной и транспортной инфраструктурой менее 75 процентов от требуемого объема, и инвестиционным проектом не предусмотрены затраты на обеспечение планируемого объекта капитального строительства инженерной и транспортной инфраструктурой в необходимых объемах | 1 |
|  | Критерий бюджетной эффективности |  |
|  | Инвестиционный проект предусматривает затраты на реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, и техническое перевооружение объектов капитального строительства, приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность округа | 10 |
|  | Инвестиционный проект предусматривает затраты на строительство объектов капитального строительства | 5 |
|  | Критерий изменения эксплуатационных затрат <2> |  |
|  | В результате реализации инвестиционного проекта будут снижены эксплуатационные расходы будущих периодов (в расчете на 1 кв. метр площади) | 10 |
|  | В результате реализации инвестиционного проекта эксплуатационные расходы будущих периодов (в расчете на 1 кв. метр площади) останутся на прежнем уровне | 8 |
|  | В результате реализации инвестиционного проекта эксплуатационные расходы будущих периодов (в расчете на 1 кв. метр площади) будут увеличены | 6 |
|  | Критерий привлечения средств |  |
|  | Объем привлеченных средств на рубль средств бюджета округа на реализацию инвестиционного проекта составит более 1 | 10 |
|  | Объем привлеченных средств на рубль средств бюджета округа на реализацию инвестиционного проекта составит свыше 0,3 до 1 включительно | 8 |
|  | Объем привлеченных средств на рубль средств бюджета округа на реализацию инвестиционного проекта составит от 0,1 до 0,3 включительно | 6 |
|  | Объем привлеченных средств на рубль средств бюджета округа на реализацию инвестиционного проекта составит менее 0,1 | 4 |
|  | Привлеченные средства на реализацию инвестиционного проекта не предусмотрены | 1 |

<1> Стоп-фактор, при наличии, которого инвестиционный проект далее к оценке не допускается.

<2> Эксплуатационные затраты в части проведения капитального ремонта, отопления, освещения зданий и сооружений.

Коэффициенты значимости (приоритетность критериев для оценки инвестиционных проектов) по соответствующему критерию указаны в таблице 2.

- Таблица 2

Коэффициенты значимости (Кз)

| Код | Наименование критериев | Коэффициент значимости |
| --- | --- | --- |
|  | Критерий охвата результатами проекта | 0,8 |
|  | Критерий влияния на объем услуг | 0,9 |
|  | Критерий обеспеченности | 1,3 |
|  | Критерий степени подготовки инвестиционного проекта | 1,2 |
|  | Критерий достижения планируемых результатов | 1,4 |
|  | Критерий обеспеченности планируемого проекта инженерной и транспортной инфраструктурой | 1,2 |
|  | Критерий бюджетной эффективности | 1,3 |
|  | Критерий влияния эксплуатационных затрат | 0,7 |
|  | Критерий привлечения средств | 1,2 |

Результаты оценки степени соответствия инвестиционного проекта критериям эффективности инвестиционного проекта оформляются согласно таблице 3.

- Таблица 3

| N | Наименование критерия | Значение критерия | Коэффициент значимости | Оценка по соответствующему критерию |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |
| Оценка инвестиционного проекта критериям (Оип) |  |  |  |  |

- 4. Выдача заключения об эффективности

инвестиционного проекта

4.1. Результаты расчета оценки инвестиционных проектов представляются Управлением экономики для рассмотрения на очередное заседание Комиссии для вынесения положительного (об эффективности) или отрицательного заключения (о неэффективности) использования средств бюджета округа на реализацию инвестиционного проекта.

Заключение подписывается председателем и (или) заместителем председателя Комиссии при подписании протокола.

4.2. Инвестиционные проекты, получившие оценку от 70 до 100 баллов, получают положительное заключение.

Инвестиционные проекты, получившие оценку от 40 до 70 баллов, получают отрицательное заключение с возможностью доработки замечаний. В случае получения данного вида заключения заявитель вправе представить документы на повторную оценку инвестиционного проекта при условии их доработки с учетом замечаний и предложений, изложенных в заключении, и в сроки, установленные администрацией Бурейского муниципального округа.

Инвестиционные проекты, получившие оценку 40 баллов и менее, получают отрицательное заключение.

4.3. Полученные заключения по инвестиционным проектам в течение двух недель после подписания протокола Комиссии направляются заявителю инвестиционного проекта.

4.4. Положительное заключение является обязательным документом, необходимым для принятия решения о предоставлении средств из бюджета округа на реализацию этого инвестиционного проекта.

4.5. Отрицательное заключение должно содержать мотивированные выводы о неэффективности использования средств бюджета округа, направляемых на капитальные вложения в целях реализации инвестиционного проекта, или о необходимости доработки документации с указанием конкретных недостатков.

4.6. Инвестиционный проект, получивший положительное заключение, включается в Реестр инвестиционных проектов в течение 3 рабочих дней со дня утверждения заключения.

4.7. Ведение Реестра инвестиционных проектов осуществляет Управление экономики по форме согласно приложению № 6 к настоящему Порядку.

4.8. Реестр инвестиционных проектов подлежит актуализации ежегодно, в срок до 31 декабря текущего финансового года.

4.9. Решение об исключении из Реестра инвестиционных проектов принимается на заседании Комиссии по следующим основаниям:

1) строительно-монтажные работы по инвестиционным проектам не начаты в течение 3 лет со дня получения положительного заключения;

2) отсутствие финансирования инвестиционных проектов в течение 3 лет со дня получения положительного заключения;

3) реализация инвестиционных проектов завершена;

4) мотивированное обращение уполномоченного органа о невозможности и (или) нецелесообразности реализации инвестиционного проекта.

4.10. В случае необходимости принятия решения о предоставлении средств бюджета Бурейского муниципального округа, на реализацию ранее исключенного инвестиционного проекта из Реестра инвестиционных проектов, инвестиционный проект подлежит повторной проверке в соответствии с настоящим Порядком.

Приложение № 1 к Порядку

УТВЕРЖДАЮ

_____________________

(ФИО руководителя)

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ

- 1. Паспорт инвестиционного проекта

| Заказчик - субъект бюджетного планирования (наименование, руководитель, адрес, телефон, e-mail) |  |
| --- | --- |
| Разработчик инвестиционного проекта (Ф.И.О., должность, адрес, телефон, e-mail) |  |
| Наименование инвестиционного проекта |  |
| Название программы, в рамках которой планируется реализация инвестиционного проекта | Муниципальная программа |
| Цель инвестиционного проекта |  |
| Срок реализации инвестиционного проекта |  |
| Предполагаемый главный распорядитель средств бюджета округа |  |
| Стоимость инвестиционного проекта (в ценах соответствующих лет), тыс. рублей |  |
| Требуемое финансирование инвестиционного проекта (по годам), тыс. рублей |  |
| Этапы реализации инвестиционного проекта (с указанием требуемых объемов финансирования по годам, тыс. рублей) |  |
| Ожидаемые конечные результаты проекта |  |

- 2. Описание проблемы

В данном разделе обозначается проблема и проводится подробный анализ существующего положения в сфере деятельности, которая затрагивает инвестиционный проект:

анализ фактического социально-экономического состояния и негативное влияние проблемы на уровень социально-экономического развития Бурейского муниципального округа и/или сферы деятельности;

динамика и тенденции развития показателей, характеризующих проблему;

сопоставление фактического уровня обеспеченности населения соответствующими услугами с показателями государственных минимальных социальных стандартов, социальных норм и нормативов, установленных для развития приоритетных направлений;

сравнение состояния рассматриваемых показателей со средним уровнем по Российской Федерации, по Амурской области, уровнем соседних муниципальных образований и т.д.;

описание возможных последствий дальнейшего обострения ситуации по рассматриваемым социальным, экономическим, демографическим и т.д. показателям в связи с имеющейся проблемой;

положительное влияние решения проблемы на социально-экономическое состояние Бурейского муниципального округа и/или сферы деятельности.

- 3. Описание инвестиционного проекта

В разделе формируется цель инвестиционного проекта исходя из анализа проблемной ситуации.

Цель проекта формулируется, учитывая возможность полного или частичного решения поставленной проблемы после завершения реализации инвестиционного проекта.

В указанном разделе расшифровываются основные мероприятия, виды работ по реализации инвестиционного проекта с указанием общих объемов финансирования и сроков исполнения. Все мероприятия должны быть однозначно увязаны с целью инвестиционного проекта.

Мероприятия проекта могут быть сгруппированы в этапы реализации проекта. В этом случае необходимо подробно описать каждый из планируемых этапов. Рекомендуется описывать мероприятия по форме, представленной в таблице 1.

Необходимо привести подробное описание объекта, создаваемого в результате реализации инвестиционного проекта: характеристики, полезные свойства, технико-экономическое обоснование и т.д.

Также необходимо указать уровень обеспеченности планируемого объекта капитального строительства инженерной и транспортной инфраструктурой, а также информацию о наличии в инвестиционном проекте затрат на обеспечение планируемого объекта капитального строительства инженерной и транспортной инфраструктурой в необходимых объемах.

Кроме того, каждое мероприятие характеризуется соответствующими промежуточными количественными и качественными результатами

- Таблица 1

(в ценах 20__ г.)

| № пп | Перечень мероприятий | Период реализации | Объем выполняемых работ (тыс. руб.) | Промежуточный результат (количественный и качественный) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Этап 1 « _____________» |  |  |  |
| 1. | Мероприятие № 1, в том числе: |  |  |  |
|  | 20_ |  |  |  |
|  | 20_ |  |  |  |
|  | ............ |  |  |  |
| 2. | Мероприятие № 2, в том числе: |  |  |  |
|  | 20_ |  |  |  |
|  | 20_ |  |  |  |
|  | ............ |  |  |  |
|  | Этап 2 «______________» |  |  |  |
| ... | Мероприятие № 1, в том числе: |  |  |  |
|  | 20_ |  |  |  |
|  | 20_ |  |  |  |
|  | ............ |  |  |  |
| ... | Мероприятие № 2, в том числе: |  |  |  |
|  | 20_ |  |  |  |
|  | 20_ |  |  |  |
|  | ............ |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  |
|  | 20_ |  |  |  |
|  | 20_ |  |  |  |
|  | ВСЕГО: |  |  |  |

- 4. Финансовый план

В данном разделе указываются как общий объем финансирования инвестиционного проекта, так и объем средств по этапам и отдельным мероприятиям. Также указываются сроки и источники финансирования проекта.

В случае привлечения внебюджетных источников финансирования к реализации инвестиционного проекта необходимо приложить соглашение о намерении участия в финансировании или письмо-гарантию софинансирования инвестиционного проекта.

Финансовый план проекта рекомендуется разработать в соответствии с таблицей 2.

- Таблица 2

(в ценах 20__ г.)

| Годы реализации инвестиционного проекта | Требуемый объем финансирования, тыс. рублей | В том числе по источникам, тыс. рублей: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | прочие источники |
| Всего: |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| 20__ год |  |  |  |  |  |
| 20__ год |  |  |  |  |  |
| ............ |  |  |  |  |  |
| Из них: |  |  |  |  |  |
| Этап I (пусковой комплекс), всего |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| 20__ год |  |  |  |  |  |
| 20__ год |  |  |  |  |  |
| ............ |  |  |  |  |  |
| Этап II (пусковой комплекс), всего |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| 20__ год |  |  |  |  |  |
| 20__ год |  |  |  |  |  |
| ............ |  |  |  |  |  |

- 5. Механизм управления проектом и его реализации

Раздел описывает структуру управления инвестиционным проектом (организационно-функциональная структура, технология осуществления контроля и мониторинга).

- 6. Оценка результативности и эффективности

реализации проекта

В разделе проводится прогноз развития сферы, в которой реализуется инвестиционный проект, и производится оценка результативности и эффективности инвестиционного проекта с указанием конечных количественных и качественных результатов, планируемых на основании промежуточных результатов, приведенных в разделе 3 «Описание инвестиционного проекта».

При разработке данного раздела показатели результативности и эффективности проекта следует четко распределить на промежуточные и конечные. В первоочередном порядке прорабатываются показатели результативности инвестиционного проекта.

Так, например, к промежуточным показателям результативности - результатам, которые планируется достичь за отдельный период реализации проекта, относят:

уровень технической готовности здания или сооружения;

процент выполненных строительно-монтажных или иных видов работ;

ввод в эксплуатацию отдельной очереди и т.д.

Конечные показатели результативности планируются инвестиционным проектом на момент его завершения. Показатель, характеризующий инвестиционный проект, определяется индивидуально в зависимости от проблемы, на устранение которой направлен инвестиционный проект, и социально-экономической сферы, в которой намечается изменение.

К указанным показателям относят:

а) основные мощности, планируемые к вводу (количество койкомест, ученических мест, кв. м, км и т.д.);

б) вспомогательные мощности, планируемые к вводу;

в) количество новых и/или сохраненных рабочих мест;

г) экономию бюджетных средств за счет снижения эксплуатационных расходов;

д) экономию условного топлива и т.д.

Ожидаемые результаты от реализации проекта рекомендуется оформить в соответствии с таблицей 3.

- Таблица 3

| № | Результаты | Год реализации проекта | Ожидаемые результаты от реализации проекта |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ед. изм. | Количественные значения |
|  | промежуточный |  |  |  |
| 1. |  | 20__ | ........ | ........... |
| ... |  | 20__ | ........ | ........... |
|  | конечный |  |  |  |
| 1. |  | 20__ | ........ | ........... |
| …. |  |  |  |  |

В соответствии с прогнозными конечными результатами описывается планируемая эффективность реализации инвестиционного проекта, которая просчитывается по социально-экономическим и/или бюджетным и/или специализированным критериям в зависимости от сферы, в которой планируется реализация проекта.

Кроме того, при расчете эффективности следует учитывать уровень обеспеченности муниципального образования объектами общественной инфраструктуры, снижение уровня безработицы, повышение заработной платы работников и другие приведенные в таблице 4 показатели, общие для всех инвестиционных проектов.

Вместе с тем необходимо определить ряд показателей эффективности, характерных для конкретного инвестиционного проекта, и учитывать возможность наличия двух и более специализированных показателей по проекту на усмотрение разработчика проекта. Наличие достаточного количества показателей для оценки результативности и эффективности инвестиционного проекта свидетельствует о качестве подготовки и проработанности проекта.

- Таблица 4

| № | Наименование показателя эффективности | Значение |
| --- | --- | --- |
| - 1. | Экономические показатели: |  |
| 1.1. | Объем привлеченных средств на 1 рубль бюджетных ассигнований, тыс. рублей |  |
| 1.2. | Планируемый объем затрат на единицу результата (мощности) инвестиционного проекта, тыс. рублей |  |
| - 2. | Социально-экономические показатели: |  |
| 2.1. | Создание дополнительных и/или сохранение существующих рабочих мест |  |
| 2.2. | Количество потребителей услуг |  |
|  | до реализации инвестиционного проекта |  |
|  | после реализации инвестиционного проекта |  |
| 2.3. | Обеспеченность муниципального образования объектами (услугами) в соответствующей социальной сфере, в процентах от показателя округа (нормативного) |  |
|  | до реализации инвестиционного проекта |  |
|  | после реализации инвестиционного проекта |  |
| ... | иные направления и показатели позитивных социально-экономических изменений |  |
| - 3. | Специализированные показатели |  |
| 3.1. | Средний износ зданий и сооружений по отрасли в муниципальном образовании, процентов |  |
| 3.2. | Возможный материальный ущерб на устранение негативных последствий, которые могут произойти в случае отказа от реализации проекта (для строительства дамб и других защитных сооружений), тыс. рублей |  |
| 3.3. | Степень снижения сброса неочищенных сточных вод (для строительства канализационных коллекторов и очистных сооружений), раз |  |

Приложение № 2 к Порядку

ИНФОРМАЦИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ

I. Сведения об инвестиционном проекте:

наименование инвестиционного проекта:___________________________;

период реализации инвестиционного проекта (годы): __________________;

требуемый  объем  финансирования инвестиционного проекта на весь период реализации (в ценах соответствующих лет): _____________________;

мощность инвестиционного проекта, единица измерения: ______________.

II.  Информация  о местоположении и основных характеристиках земельного участка:

В данном поле отражается читабельное изображение земельного участка (рекомендуется использовать публичную кадастровую карту с официального сайта Росреестра) Выделение схемы проезда к земельному участку на изображении земельного участка обязательно

кадастровый номер земельного участка: ____________________________;

площадь земельного участка: _____________________________________;

категория земель: ________________________________________________;

вид собственности: ______________________________________________;

разрешенное использование: ______________________________________;

наличие  близлежащих  объектов  (строений,  сооружений  иных объектов),

препятствующих   вводу   в  эксплуатацию  объекта,  реализуемого  в  рамках

инвестиционного проекта: ___________________________________________;

(указываются близлежащие объекты)

наличие  проезда  к  выбранному  земельному  участку,  соответствующего

требованиям законодательства Российской Федерации: __________________;

(имеется/отсутствует)

наличие  критических  (для  осуществления  строительно-монтажных и иных

видов работ на объекте) перепадов высот на выбранном земельном участке:

_________________________________________________________________

(имеются/отсутствуют)

площадь  земельного  участка достаточна для размещения объекта в рамках инвестиционного проекта: ____________________________________;

(достаточна/недостаточна)

земельный   участок   включен   в   границы  зон  с  особыми  условиями

использования территорий: __________________________________________;

(включен/не включен)

земельный участок включен в границы зон подтопления или затопления <1>:____________________________________________________________

(включен/не включен)

Разработчик инвестиционного проекта ________   _______________________

(подпись)           (Ф.И.О.)

«__» _____________ 20__ г.

<1> Указывается при наличии установленных нормативными правовыми актами зон подтопления или затопления.

Приложение № 3 к Порядку

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

МКУ Комитет по управлению муниципальным имуществом Бурейского муниципального округа

о возможности использования земельного участка

I. Сведения об инвестиционном проекте:

наименование инвестиционного проекта: _____________________________;

период реализации инвестиционного проекта (годы): ___________________;

требуемый объем финансирования инвестиционного проекта на весь период реализации (в ценах соответствующих лет): ____________________________;

мощность инвестиционного проекта, единица измерения: _______________.

II. Информация о местоположении и основных характеристиках земельного участка:

адрес земельного участка: ________________________________________;

кадастровый квартал: ____________________________________________;

кадастровый номер земельного участка: _____________________________;

координаты земельного участка (не менее 4-х):

1. Широта: ____________________ Долгота: ____________________.

2. Широта: ____________________ Долгота: ____________________.

3. Широта: ____________________ Долгота: ____________________.

4. Широта: ____________________ Долгота: ____________________;

площадь земельного участка: ______________________________________;

категория земель: _______________________________________________;

вид собственности: ______________________________________________;

разрешенное использование: _______________________________________;

наличие в Едином государственном реестре недвижимости информации о правах третьих лиц: ________________________________________________.

III. Итоговое заключение о возможности использования выбранного земельного участка: ______________________________________________.

Председатель МКУ КУМИ

Бурейского муниципального округа  ___________     ____________________

(подпись)                       (Ф.И.О.)

«__» _____________ 20__ г.

Приложение № 4 к Порядку

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

____________________________________________________________

(наименование структурного подразделения администрации Бурейского муниципального округа)

о необходимости реализации инвестиционного проекта

I. Сведения об инвестиционном проекте:

наименование инвестиционного проекта: ______________________________;

период реализации инвестиционного проекта (годы): ____________________;

требуемый объем финансирования инвестиционного проекта на весь период реализации (в ценах соответствующих лет): ____________________________;

мощность инвестиционного проекта, единица измерения: ________________.

II. Информация об обеспеченности населения муниципального образования услугами/местами/мощностями, создаваемыми в результате реализации инвестиционного проекта:

наименование нормативного показателя (стандарта): __________________;

значение и единица измерения нормативного показателя (стандарта) для

муниципального образования в год окончания реализации инвестиционного

проекта: _________________________________________________________;

обеспеченность населения муниципального образования услугами/местами/мощностями до начала реализации инвестиционного проекта: _______________________________________________________;

обеспеченность населения муниципального образования услугами/местами/мощностями в год окончания реализации инвестиционного проекта: ___________________________________________.

III. Итоговое заключение о необходимости реализации инвестиционного проекта: __________________________________________________________.

Замечания: _____________________________________________________.

Руководитель структурного

подразделения                                     ___________ _______________________

(подпись)                 (Ф.И.О.)

«__» _____________ 20__ г.

Приложение № 5 к Порядку

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

об эффективности использования средств бюджета Бурейского муниципального округа, направляемых на капитальные вложения

I. Сведения об инвестиционном проекте, представленном для проведения

проверки на предмет эффективности использования средств бюджета Бурейского муниципального округа, направляемых на капитальные вложения, согласно паспорту инвестиционного проекта:

наименование инвестиционного проекта: ______________________________;

период реализации инвестиционного проекта (годы): ____________________;

общая стоимость инвестиционного проекта (в ценах соответствующих лет,

тыс. рублей): ______________________________________________________;

требуемый объем финансирования инвестиционного проекта на весь период реализации (в ценах соответствующих лет): _____________________;

мощность инвестиционного проекта, единица измерения: ________________;

заказчик инвестиционного проекта: __________________________________;

структурное подразделение администрации Бурейского муниципального округа, осуществляющее исполнительно-распорядительную деятельность в отдельной сфере государственного управления, соответствующей сфере реализации инвестиционного проекта: ________________________________.

II. Заключение о результатах проверки инвестиционного проекта на предмет эффективности использования средств бюджета Бурейского муниципального округа, направляемых на капитальные вложения: _______________________________________________________________.

Замечания:

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

III. Протокол комиссии по вопросам финансовой и инвестиционной политики, на заседании которой вынесено заключение:

№ ___ от "__" _____________ 20__ г.

Председатель (заместитель председателя)

комиссии по вопросам финансовой

и инвестиционной политики ____________ _________________________

(подпись)                            (Ф.И.О.)

«__» _____________ 20__ г.

Приложение № 6 к Порядку

РЕЕСТР

инвестиционных проектов

| № п/п | Реквизиты протокола комиссии по вопросам финансовой и инвестиционной политики | Наименование инвестиционного проекта | Адрес расположения объекта в рамках инвестиционного проекта | Заказчик инвестиционного проекта | Структурное подразделение администрации округа, осуществляющее исполнительно-распорядительную деятельность в отдельной сфере государственного управления, соответствующей сфере реализации инвестиционного проекта | Период реализации инвестиционного проекта (годы) | Мощность инвестиционного проекта, единица измерения | Общая стоимость инвестиционного проекта (в ценах соответствующих лет, тыс. рублей) | Требуемый объем финансирования инвестиционного проекта (в ценах соответствующих лет, тыс. рублей) | Предполагаемый главный распорядитель средств бюджета округа | Дата получения положительного заключения об эффективности использования средств бюджета округа, направляемых на капитальные вложения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |