План создания объектов инфраструктуры в муниципальном образовании город Тында на 2025 год

| № п/п | Наименование объекта | Период реализации | Характеристика объекта/ мощность потребления энергетических ресурсов | Текущее состояние | Наименование программы, в рамках которой осуществляется реализация проекта | Общий объем финансирования, млн. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Всего | В разрезе источников финансирования |
| Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт ул. Школьная (дворовые проезды) | 2025-2027 гг | 0,43 км | Разработка проектной сметной документации | МП «Развитие транспортной системы города Тынды» | 23,5 | ОБ, МБ |
|  | Капитальный ремонт ул. Школьная (участок от ул. Красная Пресня до ул. Депутатская) | 2025-2027 гг | 0,34 км | Разработка проектной сметной документации | МП «Развитие транспортной системы города Тынды» | 60,6 | ОБ, МБ |
|  | Капитальный ремонт ул. Школьная (участок от ул. Депутатская до пер. Зеленый) | 2025-2027 гг | 0,73 км | Разработка проектной сметной документации | МП «Развитие транспортной системы города Тынды» | 43,4 | ОБ, МБ |
|  | Капитальный ремонт ул. Депутатская | 2025-2027 гг | 0,258 км | Разработка проектной сметной документации | МП «Развитие транспортной системы города Тынды» | 13,7 | ОБ, МБ |
|  | Капитальный ремонт ул. Аямовская | 2025-2027 гг | 0,63 км | Разработка проектной сметной документации | МП «Развитие транспортной системы города Тынды» | 38,4 | ОБ, МБ |
|  | Капитальный ремонт пер. Гаражный | 2025-2027 гг | 0,05 км | Разработка проектной сметной документации | МП «Развитие транспортной системы города Тынды» | 3,3 | ОБ, МБ |
|  | Капитальный ремонт ул. Лазурная | 2025-2027 гг | 0,5 км | Разработка проектной сметной документации | МП «Развитие транспортной системы города Тынды» | 22,1 | ОБ, МБ |
|  | Капитальный ремонт пер. Зеленый | 2025-2027 гг | 0,43 км | Разработка проектной сметной документации | МП «Развитие транспортной системы города Тынды» | 19,3 | ОБ, МБ |
|  | Капитальный ремонт ул. Привокзальная | 2025 г | 4 км | Разработка проектной сметной документации | МП «Развитие транспортной системы города Тынды» | 133 | ОБ, МБ |
| Социальная инфраструктура |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт здания школы №7 | 2025-2026 | Не менее 5 000 кв. м. | Заключен контракт № 44 от 26.11.2024 | МП «Развитие образования» | 269,1 | ФБ, ОБ, МБ |
|  | Создание на базе МБУ МДЦ "Гармония" современного молодежно-досугового центра для подростков и молодежи | 2025 г | 2 688,7 кв. м. - помещения; 2150 км. м - кровля | Подготовка документации для заключения контракта | МП «Молодежь Тынды» | 42,1 | ФБ, ОБ, МБ |
| Формирование современной городской среды |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Благоустройство общественной территории «Путь домой» (ул.Школьная) | 2024-2025 | 4,16 га | Заключен контракт №04 от 22.07.2024 | МП «Формирование современной городской среды муниципального образования города Тынды» | 134,0 | ФБ, ОБ, МБ |
|  | Правый берег реки Тында (зона отдыха у воды) | 2025 | 1 общественная территория | Подготовка документации для заключения контракта | МП «Формирование современной городской среды муниципального образования города Тынды» | 12,7 | ОБ, МБ |
|  | Обустройство детской площадки МКД ул. Мохортова,5 | 2025 | 1 дворовая территория | Разработка дизайн проекта | МП «Формирование современной городской среды муниципального образования города Тынды» | 7,3 | ОБ, МБ |
| Инженерная и коммунальная инфраструктура |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена сетей ХВС в коллекторе ЦТП № 30 | 2025 | 0,145 км | Износ 80% | МП Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Тынде | 1,7 | ОБ, МБ |
|  | Замена сетей ХВС в коллекторе ЦТП № 3 | 2025 | 0,272 км | Износ 80% | МП Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Тынде | 4,1 | ОБ, МБ |
|  | Замена сетей ХВС в коллекторе ЦТП № 39 | 2025 | 0,358 км | Износ 80% | МП Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Тынде | 16,7 | ОБ, МБ |
|  | Капитальный ремонт тепловых сетей жилого посёлка АТП по улице Полярная (564 м) | 2025 | 0,564 км | Износ 65% | МП Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Тынде | 6,3 | ОБ, МБ |
|  | Капитальный ремонт водопроводных сетей жилого посёлка АТП по улице Полярная (564 м) | 2025 | 0,564 км | Износ 65% | МП Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Тынде | 2,1 | ОБ, МБ |
|  | Капитальный ремонт тепловых сетей жилого посёлка МК-147 (1493,3 м) | 2025 | 1,493 км | Износ 65% | МП Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Тынде | 10,0 | ОБ, МБ |
|  | Капитальный ремонт водопроводных сетей жилого посёлка МК-147 (1493,3 м) | 2025 | 1,493 км | Износ 65% | МП Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Тынде | 2,0 | ОБ, МБ |
|  | Капитальный ремонт канализационных сетей жилого посёлка МК-147 (1493,3 м) | 2025 | 1,493 км | Износ 65% | МП Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Тынде | 2,7 | ОБ, МБ |
|  | Капитальный ремонт участка тепловых сетей жилого посёлка ЦРММ по ул.Ташкентской (328 м) | 2025 | 0,328 км | Износ 65% | МП Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Тынде | 8,0 | ОБ, МБ |
|  | Капитальный ремонт участка тепловых сетей жилого посёлка ЦРММ от ТК1 до ТК2 (180 м) | 2025 | 0,180 км | Износ 65% | МП Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Тынде | 5,3 | ОБ, МБ |
|  | Капитальный ремонт участка тепловых сетей жилого посёлка ЦРММ от ТК2 до ТК11 (270 м) | 2025 | 0,270 км | Износ 65% | МП Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Тынде | 7,8 | ОБ, МБ |
|  | Капитальный ремонт участка тепловых сетей жилого посёлка ЦРММ от ТК18 до ТК20 (288 м) | 2025 | 0,288 км | Износ 65% | МП Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Тынде | 5,0 | ОБ, МБ |
|  | Капитальный ремонт участка тепловых сетей жилого посёлка ЦРММ от ТК18 до ТК31 (364 м) | 2025 | 0,364 км | Износ 65% | МП Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Тынде | 9,0 | ОБ, МБ |
|  | Капитальный ремонт участка тепловых сетей жилого посёлка ЦРММ от ТК11 до ТК18 (420 м) | 2025 | 0,420 км | Износ 65% | МП Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Тынде | 8,2 | ОБ, МБ 9 |
|  | Замена сетей ХВС в коллекторе ЦТП № 30 | 2025 | 0,145 км | Износ 80% | МП Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Тынде | 1,7 | ОБ, МБ |
|  | Замена сетей ХВС в коллекторе ЦТП № 3 | 2025 | 0,272 км | Износ 80% | МП Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Тынде | 4,1 | ОБ, МБ |